产品设计与实施计划 · V2.0

CuViq

独立 Three.js GLB / GLTF 360°产品查看器

一个小立方体，看清整个产品 · 手机优先 · 即插即用

核心决策 CuViq 不依赖 Google <model-viewer>。V1 直接使用 Three.js 的 WebGLRenderer、GLTFLoader 和 OrbitControls，由 CuViq 自己管理场景、相机、手势、按需渲染与资源释放。

# 项目概览

| 项目项 | CuViq V1计划 |
| --- | --- |
| 产品目标 | 提供GLB/GLTF文件或URL即可展示；用户只需旋转与缩放即可看清产品 |
| 视觉概念 | 响应式1:1小立方体视窗；轻边界、产品居中，不绘制遮挡模型的实体盒子 |
| 技术路线 | TypeScript + Web Component + 直接Three.js；React仅作为接入示例 |
| 输入 | GLB URL / File为首选；托管GLTF URL兼容；不承担CAD转换 |
| 交付形式 | NPM/浏览器ESM构建、类型声明、最小CSS、HTML/React示例和文档 |
| 预计周期 | 单名高级前端开发者配合Codex约8–10个工作日；另留2天机动 |
| 目标设备 | iOS Safari、Android Chrome、桌面Chrome / Edge / Safari |

# 范围原则

- 只有旋转和缩放属于V1的用户功能；加载、自动入镜、错误、恢复和清理属于必要基础设施。

- 不做平移、自动旋转、复位按钮、全屏、截图、热点、测量、爆炸图、AR或模型编辑。

- 优先追求手机稳定、空闲零持续渲染、易接入和可维护性，而不是功能数量。

# 1. 产品定义与体验边界

## 1.1 核心体验

用户打开产品页后看到一个简洁的方形视窗，模型自动居中并完整入镜。桌面端拖动旋转、滚轮或触控板缩放；手机端单指旋转、双指缩放。默认没有工具栏，也不要求用户理解3D软件操作。

## 1.2 “小立方体”视觉语言

| 元素 | V1设计规则 |
| --- | --- |
| 容器 | 默认1:1方形，可响应式缩放；重点验证280–720 px宽度 |
| 立方体感 | 使用轻边界、内阴影或克制的背景渐变表达空间，不画实体立方体 |
| 产品 | 首次加载完整入镜；旋转目标位于真实包围中心；任何缩放都不穿入模型 |
| 提示 | 可显示一次短手势提示；开始操作后淡出，不形成常驻工具栏 |
| 品牌 | 界面名称统一写作CuViq；DOM标签固定为<cuviq-viewer> |

## 1.3 V1必须完成

- GLB URL、本地单文件GLB File/Blob，以及资源可访问且满足CORS的托管GLTF URL。

- 自动居中、自动取景、模型尺寸相关的近远裁剪面与最小/最大缩放限制。

- 桌面鼠标/触控板旋转缩放；手机单指旋转和双指缩放；所有平移路径关闭。

- poster、懒加载、加载/错误状态、无障碍描述、WebGL上下文恢复与完整资源释放。

- 普通HTML与React直接接入；同页多个实例只让可见且正在交互的实例工作。

## 1.4 明确不做

V1不包含CAD/DWG/STEP转换、本地多文件GLTF发现、平移、自动旋转、复位、全屏、截图、材质切换、热点、零件树、测量、剖切、爆炸图、动画控制、AR、上传后台、账户、权限或分析。默认包不携带Draco、KTX2/Basis或Meshopt解码器；如真实模型必须使用，再单独评审入口和体积。

# 2. Three.js独立技术架构

架构结论 CuViq 自己拥有渲染生命周期，不再把相机、手势或资源管理委托给第三方查看器组件。Three.js 是底层3D库，CuViq 才是对外产品与稳定API。

图1  CuViq V1运行时职责边界

## 2.1 模块职责

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| CuviqViewerElement | 公共属性、load()、事件、Shadow DOM、生命周期与无障碍 |
| ViewerRuntime / SceneController | 协调状态；创建Scene、PerspectiveCamera、WebGLRenderer和中性棚拍环境 |
| SourceLoader | URL/本地GLB、托管GLTF、错误归一化和latest-load-wins |
| CameraFitter / InteractionController | 包围体取景、模型相关缩放限制、OrbitControls旋转/缩放策略 |
| RenderScheduler | 仅在加载、尺寸变化、交互、阻尼或恢复时请求帧；空闲时停止 |
| ResourceDisposer | 释放geometry、material、texture、ImageBitmap、skeleton、controls和renderer |

## 2.2 依赖与发布规则

- 仅显式导入three核心类及GLTFLoader、OrbitControls、RoomEnvironment等需要的addon；不导入聚合barrel。

- Phase 1验证后在锁文件固定Three.js版本；升级必须执行视觉、交互、内存和真机回归。

- NPM构建使用正常运行时依赖；浏览器ESM构建可包含已验证内核，但一个产物内不得重复打包Three.js。

- 不从第三方CDN隐式下载Three.js、HDR环境或解码器；发布包附Three.js MIT许可声明。

# 3. 输入、加载流程与公共API

## 3.1 最小接入

<script type="module" src="/cuviq.js"></script> <cuviq-viewer src="/models/product.glb" poster="/images/product.webp" alt="产品3D模型"></cuviq-viewer>

## 3.2 公共契约

| 类别 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 属性 | src | GLB或托管GLTF URL；变化后开始新一代加载 |
| 属性 | poster / loading / alt | 预览图、lazy/eager策略和无障碍描述 |
| 样式 | --cuviq-bg / --cuviq-radius / --cuviq-border-color | 少量稳定主题变量；默认1:1 |
| 方法 | load(source) | 接受URL、单文件GLB File或Blob，返回Promise<void> |
| 事件 | cuviq-ready / cuviq-error | 首个可交互帧或结构化稳定错误 |

## 3.3 输入边界

| 来源 | 支持 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| GLB URL | 是 | GLTFLoader加载；相关资源应内嵌在单文件中 |
| 托管GLTF URL | 是 | .bin与贴图按模型URL相对路径访问，服务器必须允许CORS |
| 本地GLB File/Blob | 是 | Blob.arrayBuffer() + GLTFLoader.parseAsync()，优先不创建Object URL |
| 本地.gltf单文件 | 否 | 无法从单个File可靠发现关联.bin与贴图 |
| CAD/DWG/STEP | 否 | 在进入CuViq前由外部工具导出为GLB/GLTF |

## 3.4 加载并发规则

- 每次src变化或load()递增加载generation；异步结果提交前必须再次核对generation。

- A→B→C快速切换时只有C允许显示或触发最终ready；A/B即使成功也必须立即释放。

- 错误信息使用textContent渲染，禁止把模型元数据或异常内容作为HTML注入页面。

# 4. 相机、手势与渲染生命周期

## 4.1 自动取景算法

- 对模型根节点执行Box3.setFromObject(root)，拒绝空、非有限或接近零尺寸的包围体。

- 从Box3得到包围球；包围球虽然保守，但能保证产品水平旋转时仍完整可见。

- 将OrbitControls.target设为球心，根据纵向/横向较小视场角、半径和留白系数计算相机距离。

- near、far、minDistance和maxDistance全部由半径及取景距离推导，禁止使用固定世界单位。

- 用小、巨、扁、长、原点偏移和嵌套旋转模型做单元测试与视觉验收。

## 4.2 交互规则

| 输入 | CuViq行为 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 鼠标/触控板拖动 | 围绕目标旋转 | 水平无限；垂直约15°–165°，以真机结果微调 |
| 滚轮/触控板缩放 | 模型相关范围内拉近/拉远 | 不能穿入模型，不能缩至产品失去可用性 |
| 手机单指 | 旋转 | 需验证与页面纵向滚动的意图冲突 |
| 手机双指 | 缩放并允许旋转 | 映射为dolly/rotate，绝不映射为pan |
| 右键/修饰键/键盘 | 不平移 | 关闭所有OrbitControls平移路径 |

手机验收重点 单指旋转与网页滚动存在天然竞争。Phase 1必须在真实iPhone和Android上确定并记录touch-action策略；验收标准是产品能旋转，同时用户仍能顺畅滚过查看器，不允许只靠桌面模拟判断。

## 4.3 按需渲染与恢复

- 模型空闲时不保留永久requestAnimationFrame循环；加载、resize、controls change、可见性恢复和WebGL恢复时才请求帧。

- 若启用阻尼，只运行到controls稳定后停止；每个实例最多有一个待执行帧。

- 元素离屏或document.hidden时暂停；ResizeObserver只在尺寸实际变化时调整drawing buffer和相机aspect。

- 监听webglcontextlost/restored；恢复后重建或重载当前源，首个成功帧后再触发ready。

# 5. 轻量化、模型预算与资源释放

## 5.1 预算

| 指标 | 目标 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| CuViq自有JS | 目标≤35 KB gzip | 不含Three.js；禁止引入UI框架或无必要工具库 |
| 总查看器JS | D1实测基线，争取<250 KB gzip | 含Three.js和所选addon；无说明回归>10%则阻断 |
| 默认解码器 | 0 | Draco/KTX2/Meshopt需独立入口或后续版本决策 |
| GLB体积 | 建议3–8 MB | >20 MB发出开发期警告并要求优化 |
| 三角形 | 建议≤300k | >800k视为高风险手机模型 |
| 单张纹理 | 建议≤2048×2048 | 4K必须证明视觉收益 |
| 有效DPR | 手机1.5、桌面2为初始上限 | 根据清晰度、帧时间和发热调整 |

## 5.2 自动性能策略

- loading=lazy时，元素接近视口后才初始化Three.js与模型；poster可以立即显示。

- 同页实例复用同一ESM依赖下载，但每个连接实例拥有独立canvas与可清理运行时。

- 无阴影、无地面、无后处理、无动画Mixer；使用本地生成的中性棚拍环境，避免隐式HDR下载。

- 包体与模型体积分开衡量；代码很小并不代表20 MB模型在手机上会很快。

## 5.3 完整释放清单

- 唯一geometry、material、material属性/着色器uniform引用的texture，以及可安全关闭的自有ImageBitmap。

- 模型拥有的skeleton、生成环境纹理、PMREMGenerator、OrbitControls和WebGLRenderer。

- 监听器、ResizeObserver、IntersectionObserver、待执行帧、陈旧异步引用和Object URL。

内容标准 正式网站优先提供单文件GLB。导出前应用变换、修复法线、删除隐藏制造细节和无用节点；模型原点尽量靠近产品几何中心。CuViq不在浏览器里自动减面或修复坏模型。

# 6. 八阶段实施计划

交付策略 每个阶段形成可运行、可验证的增量。先用真实模型和手机证明渲染内核，再冻结API；高级功能不进入当前冲刺。

| 阶段 | 工作包 | 主要任务 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 仓库与技术尖峰 | 检查约定；建立Three.js最小场景；测包体；验证一台手机 | 代表GLB可旋转缩放；无model-viewer依赖 |
| P1 | 组件与场景 | Web Component、Shadow DOM、Scene/Camera/Renderer、中性环境 | 首帧稳定；重复连接无异常 |
| P2 | 来源与状态 | URL/本地GLB、托管GLTF、poster、错误、latest-load-wins | 成功/失败夹具通过 |
| P3 | 相机取景 | Box3/Sphere、中心、near/far、缩放限制、resize | 不同形状模型始终可用 |
| P4 | 手机与调度 | OrbitControls、触控映射、页面滚动、按需渲染 | iOS/Android无阻断缺陷 |
| P5 | 生命周期 | 懒加载、离屏暂停、上下文恢复、完整dispose | 循环与空闲渲染测试通过 |
| P6 | 打包与接入 | ESM、类型、HTML/React示例、README、许可 | 新页面5分钟接入 |
| P7 | 发布验收 | 浏览器/真机、视觉基线、性能报告、回滚说明 | AC-001至AC-016全部通过 |

## 6.1 工期与里程碑

| 里程碑 | 时间 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| M1 可行性 | 第1–2天 | 独立Three.js内核在桌面和至少一台手机展示真实模型 |
| M2 功能冻结 | 第4–5天 | 只保留旋转、缩放和必要基础设施；API冻结 |
| M3 发布候选 | 第7–8天 | 打包、示例、自动化测试和视觉基线齐备 |
| M4 V1发布 | 第8–10天 | 全部验收项通过；另有2天机动但不用于加功能 |

## 6.2 Codex使用方式

- CuViq_IMPLEMENTATION_SPEC.md V2.0是实现事实源，必须放在仓库根目录并在编码前完整读取。

- 一次只实现一个Phase；完成后报告变更文件、测试、包体、假设和风险，再进入下一阶段。

- Codex负责样板代码、单元/E2E、打包、文档与代码审查；产品负责人负责真实模型、视觉和真机验收。

- 任何涉及公共API、依赖策略、浏览器范围或V1范围的偏离都先形成明确决策，不可自行扩展。

# 7. 测试计划与主要风险

## 7.1 测试矩阵

| 测试层 | 覆盖内容 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 单元/组件 | 属性、状态、generation、相机算法、调度、observer和dispose | 边界夹具通过，无重复监听或陈旧提交 |
| 浏览器E2E | GLB/GLTF、File、错误、resize、懒加载、多实例、context loss | Chrome/Edge/Safari核心流程通过 |
| 交互 | 鼠标、滚轮、单指、双指、右键、修饰键、键盘 | 只允许旋转缩放，任何路径都不能pan |
| 视觉 | 金属、塑料、深色、细长、偏移原点模型 | 初始视角、材质与边缘有审核基线 |
| 真机 | iPhone/Android滚动、横竖屏、发热、10次重载、5分钟交互 | 无阻断、无持续发热或明显内存异常 |
| 性能 | 包体、空闲帧、离屏实例、DPR、慢网和大模型 | 预算有记录；隐藏/静止实例无持续渲染 |

## 7.2 主要风险

| 风险 | 可能性/影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 模型过大导致手机卡顿或崩溃 | 中 / 高 | 模型预算、低端真机、内容优化规则；不在浏览器自动减面 |
| 金属材质发黑或与实物差异 | 中 / 高 | 本地中性环境、显式色彩/色调映射、产品照片视觉基线 |
| 手机手势阻碍页面滚动 | 中 / 高 | P0/P4真机确定touch-action策略，记录纵向滚动验收 |
| 资源未完全释放导致GPU内存增长 | 中 / 高 | 唯一资源遍历、ImageBitmap处理、20次循环与renderer.info诊断 |
| 托管GLTF依赖或CORS失败 | 高 / 中 | 正式交付首选GLB；错误码区分资源缺失和CORS |
| Three.js升级改变渲染或API | 中 / 中 | 锁版本；升级跑视觉、交互、清理和真机回归 |
| 默认解码器不足以读取压缩模型 | 中 / 中 | 启动前审计3个真实模型；需要时另评估解码器入口 |

# 8. 工程大小、可行性与资源

总体评估 可行性高，工程规模为中等前端组件。没有后台和CAD转换，最大难点不是GLB解析，而是自动取景、金属材质视觉、手机手势、按需渲染、上下文恢复和GPU资源释放。

## 8.1 规模评估

| 维度 | 等级 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 产品范围 | 低 | V1只有旋转、缩放和必要基础设施，功能边界清晰 |
| 3D/WebGL复杂度 | 中 | 需要自有场景、PBR环境、相机取景和上下文恢复 |
| 手机兼容 | 中–高 | 触控与页面滚动、DPR、发热和Safari行为需要真机验证 |
| 后端/基础设施 | 低 | 纯静态JS、poster和模型文件，可使用现有CDN/对象存储 |
| 长期维护 | 中 | 直接Three.js控制力高，但升级和清理责任由CuViq承担 |
| 总体可行性 | 高 | 只要输入模型符合预算并提供GLB/GLTF，技术不存在关键阻断 |

## 8.2 建议投入

| 资源 | 投入 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 高级前端开发 + Codex | 8–10个工作日 | 实现、测试、打包、文档、排错、代码审查和发布 |
| 机动 | 2个工作日 | 只处理真实模型、手机差异、CORS或材质问题，不增加功能 |
| 产品负责人 | 约8–12小时 | 确认视觉、提供模型、真机验收、API/发布批准 |
| 3D人员 | 0–2天，按需 | 减面、纹理、法线、原点、变换或重新导出 |
| 测试设备 | 1台iPhone + 1台Android | 作为记录式基准真机，注明OS和浏览器版本 |
| 基础设施 | 接近现有静态托管成本 | NPM/CDN、poster与模型；V1不需要服务器应用 |

## 8.3 估算前提

以上工期假设仓库无需迁移、API保持本文范围、已有3个可用参考模型、默认不加入压缩解码器，并由一名熟悉TypeScript的高级前端开发者配合Codex执行。若增加解码器、上传、热点、材质切换、测量或AR，必须重新估算。

# 9. 验收、发布与路线图

## 9.1 CuViq V1验收清单

- 生产依赖图与构建产物中不存在Google <model-viewer>包、元素、运行时请求或复制代码。

- 一段script和一个<cuviq-viewer>标签即可接入；提供GLB/GLTF后自动居中并完整入镜。

- 桌面和手机只开放旋转、缩放；右键、修饰键、键盘和双指路径均不能平移。

- A→B→C快速换源时只有C显示；20次换源/挂载循环没有CuViq所属持续增长。

- 模型静止、元素离屏或页面隐藏时没有持续动画帧；交互或恢复时正确重绘。

- WebGL上下文丢失后可恢复或给出稳定错误，不留下永久损坏canvas。

- 默认视窗为响应式1:1，小立方体视觉不遮挡产品；品牌固定写作CuViq。

- poster、懒加载、错误恢复、无障碍描述、CORS说明和许可声明完整。

- iOS Safari、Android Chrome和桌面Chrome/Edge/Safari完成记录式验收。

## 9.2 发布产物

| 产物 | 内容 |
| --- | --- |
| dist/cuviq.js / ESM entry | 浏览器自动注册构建与NPM/bundler入口 |
| dist/index.d.ts | 属性、load()、事件、自定义元素和React JSX类型 |
| examples/ | 最小HTML、React、本地GLB、托管GLTF和错误状态示例 |
| docs/ | Quick Start、API、模型规范、CORS/CSP、兼容性和故障排查 |
| LICENSES / release report | Three.js MIT声明、包体、真机记录、视觉基线和回滚说明 |

## 9.3 后续版本候选

| 版本 | 候选能力 | 启动条件 |
| --- | --- | --- |
| v1.1 | 可选压缩解码器、自动旋转、复位或全屏 | 真实模型/数据证明有必要，并单独评估包体 |
| v1.2 | 材质变体、热点、截图、零件选择和爆炸图 | 产品节点/材质命名形成统一交付契约 |
| v2.0 | 测量、剖切、AR和插件扩展 | 形成单位/精度、安全及商业需求定义 |

# 10. Codex执行规范与资料

机器可执行依据 仓库根目录的 CuViq_IMPLEMENTATION_SPEC.md V2.0 是Codex的实现事实源。若说明冲突，按Must / Won't、ADR-001、公共契约、验收标准的顺序判断，不自行扩大V1。

## 10.1 固定命名

| 对象 | 固定名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 产品品牌 | CuViq | 面向用户的标题、文档和界面名称 |
| NPM工作包名 | cuviq-viewer | 发布前检查可用性；如变更需明确决策 |
| 自定义元素 | <cuviq-viewer> | 标签必须小写并包含连字符 |
| JavaScript类 | CuviqViewerElement | 代码使用常规PascalCase |
| 事件 | cuviq-ready / cuviq-error | V1只公开必要状态事件 |
| CSS前缀 | --cuviq-* | 只开放背景、圆角和边界等少量稳定变量 |

## 10.2 Codex工作规则

- 先读AGENTS.md、package.json、锁文件、TypeScript、构建与测试约定；已有兼容约定优先。

- 直接使用Three.js；禁止加入<model-viewer>或另一个托管查看器层。

- 每阶段运行类型检查、单元/E2E、生产构建、示例和包体报告；P4/P7加入真机记录。

- 禁止顺手加入平移、自动旋转、复位、全屏、截图、热点、测量、AR、分析或后台。

- 只有公共API、依赖策略、浏览器范围、许可或V1范围改变时暂停询问；普通细节按规格完成。

## 10.3 Definition of Done

- AC-001至AC-016全部通过，并有自动化或记录式真机证据。

- TypeScript、单元/E2E、生产构建、示例与包体报告通过。

- HTML和React示例运行；没有Google viewer依赖或内嵌React运行时。

- 视觉基线获批；重复加载和context-loss测试没有CuViq所属泄漏或损坏状态。

- 无调试日志、临时资源、未说明TODO、隐式网络请求或超范围控件。

## 10.4 官方资料

Three.js仓库与MIT许可：https://github.com/mrdoob/three.js/

GLTFLoader官方文档：https://threejs.org/docs/pages/GLTFLoader.html

OrbitControls官方文档：https://threejs.org/docs/pages/OrbitControls.html

WebGLRenderer官方文档：https://threejs.org/docs/pages/WebGLRenderer.html

Three.js资源释放指南：https://threejs.org/manual/en/how-to-dispose-of-objects.html

MDN ResizeObserver：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/ResizeObserver

MDN IntersectionObserver：https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IntersectionObserver